# PROYECTO FINAL DE CICLO

# Huerteando

Aplicación móvil para el registro colaborativo de observaciones en la Huerta de Murcia

ÍNDICE:

1. Componentes del grupo

2. Título del proyecto

3. Descripción del proyecto

4. Objetivo del proyecto, utilidad y destinatarios

Objetivo del proyecto

Utilidad del sistema

Destinatarios

5. Comparación con soluciones similares

iNaturalist

Natusfera

MINKA

Línea Verde / Tu Murcia

Historypin

Conclusión

6. Planificación y organización del trabajo

Diagrama de Gantt

7. Análisis de viabilidad

Viabilidad técnica

Viabilidad económica

Viabilidad temporal

Alcance y limitaciones

8. Requisitos priorizados

Requisitos principales

Requisitos secundarios

Posibles ampliaciones

9. Origen de la información

10 . Modelo entidad–relación

11. Modelo relacional

# 1. Componentes del grupo

- Sergio Caro Herranz (Coordinador del proyecto)

- Juan José Pérez Ruíz

- Antonio García Martínez

# 2. Título del proyecto

Huerteando
Aplicación móvil para el registro colaborativo de observaciones ambientales en la Huerta de Murcia.

# 3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android conectada a una API REST que permita registrar y consultar observaciones ambientales relacionadas con la Huerta de Murcia.

La aplicación se plantea como una herramienta de participación ciudadana orientada a:

- Registrar observaciones geolocalizadas.

- Clasificarlas por tipo:

  - Plantas.

  - Rincones de interés.

  - Incidencias ambientales.

- Consultar observaciones registradas por otros usuarios.

- Posibilidad de interacción entre usuarios mediante comentarios y sistema de likes (funcionalidad prevista como ampliación).

- Ordenar y filtrar observaciones por diferentes criterios (fecha, popularidad, tipo, etc.).

En el caso de las observaciones de tipo PLANTA, el sistema permitirá:

- Registrar la observación aunque no se conozca la especie.

- Añadir una identificación tentativa (texto libre).

- Permitir que otros usuarios ayuden a identificarla mediante comentarios.

La integración con una API externa de identificación automática (como PlantNet o iNaturalist) se contempla como mejora opcional si el tiempo lo permite.

Además del registro técnico de datos, la aplicación tendrá un enfoque de sensibilización ambiental, permitiendo:

- Poner en valor rincones tradicionales de la huerta.

- Registrar problemas como vertidos o daños ambientales.

- Registro de nombres tradicionales o locales de plantas y lugares, junto con sus usos y tradiciones asociadas.

# 4. Objetivo del proyecto, utilidad y destinatarios

## Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar Huerteando, una aplicación móvil conectada a una API REST que permita registrar y consultar observaciones relacionadas con la Huerta de Murcia. 
La aplicación permitirá documentar de forma colaborativa diferentes elementos del territorio, como:

- Plantas y especies vegetales.

- Rincones de interés de la huerta.

- Incidencias ambientales.

Las observaciones estarán asociadas a una ubicación geográfica, podrán incluir imágenes y permitirán añadir información adicional como nombres tradicionales o identificaciones propuestas por los usuarios.

El sistema pretende facilitar la participación de la ciudadanía en la documentación del entorno natural y cultural de la huerta.

## Utilidad del sistema

- Registrar observaciones ambientales en la huerta.

- Compartir información entre usuarios.

- Identificar plantas de forma colaborativa.

- Registrar incidencias ambientales.

- Documentar rincones de interés y patrimonio local.

Además, el proyecto incorpora la posibilidad de registrar nombres tradicionales utilizados en la huerta para plantas o lugares, contribuyendo a conservar parte del conocimiento popular asociado al territorio.

## Destinatarios

La aplicación está dirigida principalmente a:

- Personas interesadas en la Huerta de Murcia y su entorno natural.

- Asociaciones o colectivos relacionados con el medio ambiente.

- Estudiantes o centros educativos.

- Ciudadanos interesados en documentar o compartir información sobre el territorio.

El sistema se plantea como una herramienta abierta de participación comunitaria, donde los usuarios pueden contribuir con observaciones y ayudar a identificar especies.

# 5. Comparación con fines similares

Existen diversas aplicaciones que permiten registrar observaciones relacionadas con la naturaleza o el patrimonio. Sin embargo, la mayoría de ellas se centran en un único ámbito (biodiversidad, incidencias o patrimonio), mientras que Huerteando combina varios de estos enfoques en un mismo sistema.

A continuación se describen brevemente algunas aplicaciones similares.

## iNaturalist

Plataforma internacional de ciencia ciudadana centrada en el registro de biodiversidad. Permite subir observaciones geolocalizadas de flora y fauna y ofrece sugerencias de identificación mediante inteligencia artificial.

Limitación respecto a Huerteando:
Su enfoque es global y científico, y no contempla incidencias ambientales ni la documentación de patrimonio local o nombres tradicionales de un territorio concreto.

## Natusfera

Versión adaptada al ámbito español basada en la plataforma iNaturalist. Permite registrar observaciones y solicitar ayuda a la comunidad para identificar especies.

Limitación respecto a Huerteando:
Está centrada exclusivamente en biodiversidad y no incluye categorías para incidencias ambientales ni para documentar elementos culturales o tradicionales.

## MINKA

Plataforma española de ciencia ciudadana que permite registrar fotografías de organismos y recibir validación colaborativa por parte de la comunidad.

Limitación respecto a Huerteando:
Su enfoque es principalmente científico y taxonómico, sin integración de elementos culturales o incidencias ambientales.

## Línea Verde / Tu Murcia

Aplicación utilizada en diferentes municipios para comunicar incidencias urbanas o ambientales a la administración pública.

Limitación respecto a Huerteando:
Se centra en la gestión municipal de incidencias y no contempla la observación de biodiversidad, la identificación de especies ni la documentación cultural del territorio.

## Historypin

Red social destinada a preservar la memoria histórica de los lugares mediante fotografías antiguas y testimonios de los usuarios.

Limitación respecto a Huerteando:
Está centrada en la memoria histórica y no en observaciones ambientales actuales ni en la identificación de especies.

## Conclusión

Las aplicaciones existentes cubren parcialmente algunos de los ámbitos que aborda Huerteando, pero ninguna integra todos ellos en una misma plataforma.

Las aplicaciones orientadas a biodiversidad se centran en la identificación de especies, mientras que las aplicaciones de incidencias dependen de la gestión administrativa y las plataformas de patrimonio están orientadas principalmente al consumo de contenido.

Huerteando combina estos enfoques en una única aplicación, permitiendo registrar observaciones naturales, incidencias ambientales y rincones de interés, con un enfoque territorial centrado en la Huerta de Murcia y fomentando la participación de la comunidad en la documentación del territorio.

# 6. Planificación y organización del trabajo

El desarrollo del proyecto se organizará mediante una división general de responsabilidades, manteniendo una coordinación constante entre los miembros del grupo para garantizar la integración entre las distintas partes del sistema.

Las fases iniciales del proyecto — análisis técnico del sistema, diseño del modelo de datos y elaboración del modelo entidad–relación y modelo relacional — se han realizado de forma conjunta por los tres integrantes del grupo.

A partir de esta base común, se establece la siguiente distribución principal de tareas:

Sergio Caro Herranz:

- Desarrollo del backend, incluyendo base de datos, API REST y lógica de negocio.

Juan José Pérez Ruíz y Antonio García Martínez:

- Desarrollo de la aplicación móvil Android

- Estructura general de la aplicación

- Diseño de interfaces de usuario

- Comunicación con la API REST

El trabajo se realizará de forma coordinada, ya que la aplicación móvil dependerá de los servicios proporcionados por el backend, mientras que el backend deberá adaptarse a las necesidades detectadas durante el desarrollo de la aplicación.

## Diagrama de Gantt

| Fases | Actividades principales | Periodo aproximado |
| --- | --- | --- |
| Análisis y definición del proyecto | Definición del objetivo del proyecto, comparación con soluciones similares, requisitos iniciales y planificación | Febrero – 15 marzo |
| Diseño del sistema | Diseño del modelo de datos, arquitectura de la aplicación y estructura general del sistema | Marzo |
| Desarrollo inicial del sistema | Desarrollo del backend, base de datos y primeras pantallas de la aplicación móvil | Marzo – Abril |
| Integración del sistema | Conexión entre la aplicación móvil y la API, implementación del flujo principal del sistema | Abril |
| Pruebas y ajustes | Pruebas funcionales, corrección de errores y mejora del sistema | Abril – Mayo |
| Documentación y entrega | Redacción de la memoria, revisión del proyecto y preparación de la entrega final | Mayo |

Esta planificación se ha realizado teniendo en cuenta las fechas de seguimiento del proyecto establecidas en el calendario del módulo, incluyendo el primer seguimiento (15 de marzo), el segundo seguimiento (25 de abril), el borrador final para revisión del tutor (10 de mayo) y la entrega final del proyecto (21 de mayo).

# 7. Análisis de viabilidad

## Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque se utilizarán tecnologías que hemos trabajado durante el ciclo formativo de DAM, como Java, Spring Boot, bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones móviles Android.

Además, la arquitectura planteada (aplicación móvil conectada a una API REST con base de datos) es un modelo habitual en el desarrollo de aplicaciones actuales.

## Viabilidad económica

El proyecto no requiere costes económicos relevantes, ya que se utilizarán herramientas y tecnologías gratuitas o de código abierto.

Entre ellas se encuentran:

- Java

- Spring Boot

- PostgreSQL (durante el desarrollo usaremos H2 para agilizar el trabajo)

- Android Studio

- Git y GitHub

Por tanto, el coste económico del proyecto es prácticamente nulo, ya que el desarrollo se realiza con recursos disponibles en el entorno académico.

## Viabilidad temporal

El proyecto se desarrollará durante el periodo establecido para el módulo de Proyecto del ciclo formativo. Para facilitar su desarrollo se ha definido una planificación por fases (análisis, diseño, desarrollo, integración y pruebas), ajustada a las fechas de seguimiento y entrega final.

Además, se ha definido un alcance inicial realista que permita disponer de una versión funcional del sistema antes de la entrega final.

## Alcance y limitaciones

El proyecto se centrará principalmente en el desarrollo de las funcionalidades básicas del sistema, como el registro de observaciones, la consulta de información y la gestión de datos mediante una API REST.

Algunas funcionalidades más avanzadas, como el sistema de comentarios, los likes entre usuarios, la identificación automática de especies mediante inteligencia artificial o la visualización de observaciones en un mapa, se consideran posibles ampliaciones si el tiempo lo permite.

# 8. Requisitos priorizados

Para organizar el desarrollo del proyecto se han definido diferentes niveles de prioridad en las funcionalidades del sistema.

## Requisitos principales

- Registro de usuarios en el sistema.

- Creación de observaciones con información básica (título, descripción, tipo y ubicación).

- Clasificación de observaciones por tipo:

  - plantas

  - rincones de interés

  - incidencias ambientales

- Consulta de observaciones registradas por otros usuarios.

- Asociación de imágenes a las observaciones.

- Registro de una identificación propuesta en observaciones de tipo planta.

## Requisitos secundarios

- Filtrado y ordenación de observaciones por diferentes criterios.

- Consulta del detalle completo de cada observación.

- Asociación de una especie a una observación cuando sea identificada.

## Posibles ampliaciones

Si el desarrollo del proyecto evoluciona favorablemente, se podrán incorporar funcionalidades adicionales como:

- sistema de comentarios entre usuarios

- sistema de likes o valoraciones

- integración con una API externa de identificación de plantas (por ejemplo PlantNet)

- visualización de observaciones en un mapa

# 9. Origen de la información

El diseño del proyecto se ha basado en diferentes fuentes de información.

Por un lado, se ha tenido en cuenta el conocimiento del entorno de la Huerta de Murcia, así como las características y problemáticas del territorio, como la presencia de especies invasoras o incidencias ambientales.

Por otro lado, se han analizado distintas aplicaciones relacionadas con la observación de biodiversidad o el registro de incidencias, como iNaturalist, Natusfera, MINKA o Línea Verde, con el objetivo de comprender cómo funcionan este tipo de plataformas y qué funcionalidades ofrecen.

Finalmente, también se han consultado recursos técnicos y documentación en Internet relacionados con el desarrollo de APIs REST, aplicaciones móviles Android y bases de datos, que han servido como referencia para el diseño técnico del sistema.

# 10 . Modelo entidad–relación

La relación N:N entre Usuario y Observación (likes) se descompone en dos relaciones 1:N mediante la entidad intermedia Like.

Entidades:

- Usuario

- Tipo_Observacion

- Observacion

- Especie

- Catalogo_EEI

- Imagen

- Comentario

- Like

Relaciones:

- Usuario 1 ---- N Observacion

- Tipo_Observacion 1 ---- N Observacion

- Observacion 1 ---- N Imagen

- Observacion 1 ---- N Comentario

- Usuario 1 ---- N Comentario

- Usuario N ---- N Observacion (Like)

- Especie 1 ---- N Observacion

- Especie N ---- 1 Catalogo_EEI

# 11. Modelo relacional

USUARIO (Id_Usuario, Nick, Nombre, Apellidos, Email, Password_Hash, Avatar_Url, Rol, Activo, Fecha_Registro, Ultimo_Acceso)

- PK: Id_Usuario

TIPO_OBSERVACION (Id_Tipo, Nombre)

- PK: Id_Tipo

ESPECIE  (Id_Especie, Nombre_Cientifico, Nombre_Comun, Familia, Descripcion, Fecha_Creacion)

- PK: Id_Especie

CATALOGO_EEI (Id_EEI, Nombre_Cientifico, Nombre_Comun, Reino, Familia, Normativa_Ref)

- PK: Id_EEI

OBSERVACION  (Id_Observacion, Titulo, Descripcion, Fecha_Observacion, Estado_Observacion, Nombre_Tradicional, Identificacion_Propuesta, Latitud, Longitud, Direccion_Txt, Nombre_Zona, Estado_Identificacion, Fuente_Identificacion, Confianza_IA, Creado_En, Actualizado_En, Id_Usuario, Id_Tipo, Id_Especie)

- PK: Id_Observacion

- FK: Id_Usuario → USUARIO(Id_Usuario)

- FK: Id_Tipo → TIPO_OBSERVACION(Id_Tipo)

- FK: Id_Especie → ESPECIE(Id_Especie)

IMAGEN  (Id_Imagen, Url_Archivo, Titulo, Id_Observacion)

- PK: Id_Image

- FK: Id_Observacion → OBSERVACION(Id_Observacion)

COMENTARIO  (Id_Comentario, Contenido, Creado_En, Editado_En, Id_Usuario, Id_Observacion)

- PK: Id_Comentario

- FK: Id_Usuario → USUARIO(Id_Usuario)

- FK: Id_Observacion → OBSERVACION(Id_Observacion)

LIKE (Id_Like, Id_Usuario, Id_Observacion, Creado_En)

- PK: (Id_Like)

- FK: Id_Usuario → USUARIO(Id_Usuario)

- FK: Id_Observacion → OBSERVACION(Id_Observacion)

Nota

La relación N:N entre Usuario y Observación en el caso de los likes se descompone en dos relaciones 1:N mediante la entidad intermedia Like.

Observaciones

- Id_Especie en OBSERVACION puede ser nulo, ya que una observación de tipo planta puede registrarse sin conocer todavía la especie.

- CATALOGO_EEI funciona como tabla de referencia para comprobar si una especie pertenece al catálogo de invasoras.